**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области»**

**за 2021 год**

 Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» утверждена постановлением Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.08.2016 года № 18.

 Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

 Цель муниципальной программы:

 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

 Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил

4961,1 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник** **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1.** | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений | 3400,5 | 3002,5 | 88% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |
| **2.** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения«Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области», 240 м | 1560,6 | 1560,6 | 100% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1. | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений |  Местный бюджет | 3400,5 | 3002,5 | 88% |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения«Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» , 240 м | Областной бюджет (ремонт дорог)Местный бюджет(ремонт дорог) | 1545,015,6 | 1545,015,6 | 100%100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0% отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений выполнено на 88%. Неиспользованные денежные средства в 2021 году переходят на 2022 год.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета, тыс.руб. | Средства местного бюджета, тыс.руб. | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |   |   | 0  |  0 | 0  | 1545,0 | 0  | 1545,0 | 15,6 |  - | 15,6 |  0 | 0  |