**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» утверждена постановлением Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.08.2016 года № 18.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Цель муниципальной программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2023 год составил

4056,5 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1.** | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений | 4056,5 | 3468,4 | 85% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1. | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений | Местный бюджет | 4056,5 | 3468,4 | 85% |

Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений выполнено на 85%. Неиспользованные денежные средства в 2023 году переходят на 2024 год.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2023 год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета, тыс.руб. | | | Средства местного  бюджета, тыс.руб. | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056,5 | - | 3468,4 | 0 | 0 |