|  |
| --- |
| **СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**  **сельского поселения Романовка**  **муниципального района Хворостянский Самарской области**  **Россия, 445585, с. Романовка, ул Советская д106, т. 8(846)77-9-47-88** |

14.01.2022 №47б/30б

Решение

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и комплексной оценке муниципальной программы «Комплексного развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016- 2026 года»**

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области,Собрание представителей сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемыйотчет о ходе реализации и комплексной оценке муниципальной программы «Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2020 года и плановый период до 2026 г»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Романовка

муниципального района Хворостянский Т.В. Сорокина

Глава сельского поселения Романовка

муниципальный район Хворостянский

Самарской области В.А. Пахомова

УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей

сельского поселения Романовка муниципального

района Хворостянский Самарской области

от 14.01.2022 №47б/30б

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» утверждена постановлением Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.08.2016 года № 18.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Цель муниципальной программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил

4961,1 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1.** | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений | 3400,5 | 3002,5 | 88% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |
| **2.** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  «Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области», 240 м | 1560,6 | 1560,6 | 100% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1. | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений | Местный бюджет | 3400,5 | 3002,5 | 88% |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  «Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» , 240 м | Областной бюджет  (ремонт дорог)  Местный бюджет  (ремонт дорог) | 1545,0  15,6 | 1545,0  15,6 | 100%  100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0% отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений выполнено на 88%. Неиспользованные денежные средства в 2021 году переходят на 2022 год.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета, тыс.руб. | | | Средства местного  бюджета, тыс.руб. | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 1545,0 | 0 | 1545,0 | 15,6 | - | 15,6 | 0 | 0 |